### П Л А Н

мероприятий по благоустройству территории Мирнинского сельского поселения на  2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол – во | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка муниципальных дорог и дворовых территорий от снега |  | Январь-март | В.А. Бураков Н. П. Айдимирова |
| 2 | Уборка и вывоз мусора с закрепленных территорий |  | Апрель- сентябрь | Айдимирова Н. П. Пашко И. Г. Капралов С. В. Никулина В. П. Мазуревская Л. И. Тутуев А. Н. Бураков В. А Олейник Р. Н |
| 3 | Текущий ремонт памятников погибшим в ВОВ |  | апрель | Н. П. Айдимирова |
| 4 | Благоустройство территории поселения |  | Апрель- май | Н. П. Айдимирова |
| 4.1. | 1) Посадка цветов на клумбах, побелка деревьев, покраска бордюров 2) Посадка цветов на клумбах, побелка деревьев, покраска бордюров 3) Посадка цветов на клумбах, побелка деревьев, покраска бордюров, покраска изгороди 4) Посадка цветов на клумбах, побелка деревьев, покраска бордюров, беседок, поделок |  | Апрель- май | Дом Милосердия Детский приют Мирнинская СОШ Детский сад |
| 5 | Устройство детских песочниц около многоэтажных домов | 6 | Апрель- май | Н. П. Айдимирова |
| 6 | Покраска ограждений Ул. Ленина |  | Апрель- май | -//- |
| 7 | Изготовление и установка павильонов на колонки и колодцы с. Кожаны | 3 | Май- июнь | Н. П. Айдимирова В.А. Бураков |
| 8 | Хлорирование колодцев с. Кожаны | 7 | Май-июнь | Н. П. Айдимирова |
| 9 | Вырубка кустарников с. Кожаны ул. Центральная, ул. Заречная ул. Дальняя. |  | Апрель-май | -//- |
| 10 | Обрезка кустарников пос. Мирный, ул. Ленина, ул. Классона |  | Апрель, май, июнь | -//- |
| 11 | Ремонт скамеек около подъездов многоэтажных домов | 15 | Июнь | -//- |
| 13 | Побелка деревьев |  | апрель | -//- |
| 14 | Устранение несанкционированных свалок мусора по ул. Заводская и по улицам частного сектора | 2 шт. | Апрель- май | Н. П. Айдимирова В.А. Бураков |
| 15 | Уборка мусора во дворах многоквартирных домов |  | Апрель-Сентябрь | Жильцы домов (ответственные за благоустройство дворов) |
| 16 | Разбивка клумб и окраска бордюров во дворах многоквартирных домов |  | Апрель- июнь | Жильцы домов (ответственные за благоустройство дворов) |
| 17 | Скашивание сорной растительности на территории пос. Мирный и в с. Кожаны |  | Май - август | Н. П. Айдимирова Н. |
| 18 | Установка малых форм в парковых зонах | 3шт |  | Н. П. Айдимирова |

Глава администрации	Н. П.  Айдимирова